**Dagbók í verklegri**

Dagur 1: mánudagur 25. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag fer fram undirbúningur. Fyrst ætlum við að skoða leiðbeiningarnar saman og ákveða hvernig skal aðhafast. Við ætlum að gera notendahópagreiningu og síðan kröfulista í sameiningu út frá skjali. Þar á eftir ætlum við að vinna að notkunartilvikum út frá kröfum. Ætlum síðan að íhuga klasana

Dagur 1: mánudagur 25. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag var langur og strembinn vinnudagur. Eftir að eyða miklum tíma í pælingar og umræður komumst við loks af stað. Við byrjuðum á notendahópagreiningunni, síðan var farið í að búa til virknikröfulistann. Hann var kláraður og loks fínpússaður. Þar á eftir var skrifað niður meginklasa en það síðan sett “on hold”. Í lok dags var útfært öll 28 notkunartilvikin út frá virknikröfulistanum.

Dagur 2: þriðudagur 26. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag er planið að klára og fínpússa notkunartilvikin. Magga og Svana ætla að fara yfir helminginn og Börgvin og Eva hinn helminginn. Anton ætlar að gera nytsemis- og notendaupplifunarkröfur. Síðan ætla krakkarnir að vera duglegir og mæta í tima <3

Eftir tíma ætla allar að vinna saman í klösum og reyna að klára meirihlutann.

Quote of the day: “People say nothing is impossible, but I do nothing everyday“

Dagur 2: þriðudagur 26. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag einbeittum við okkur helst að notkunartilvikum. Gekk vel að gera þau. Verklag fór fram eins og tilgreint var áður. Kláruðum uppkast af nytsemiskröfum. Við hittum síðan Gylfa og ræddum málin. Góða nótt.

Dagur 3: miðvikudagur 27. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag ætlum við að fínpússa allar kröfur og klára þær. Síðan ætla Svana og Björgvin að gera klasana og rest ætlar að gera stöðurit ss. Eva, Anton og Magga. Pepp í daginn.

Quote of the day “Never do tomorrow what you can do today, procrastination is the thief of time” – UnKnOwN

Dagur 3: miðvikudagur 27. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag voru allar kröfur skilgreindar og kláraðar. Reynt var að gera klasarit og stöðurit. Klasarnir voru útfærðir að einhverju leyti og “attributes” þeirra af Svönu og Björgvin.

Magga, Anton og Eva gerðu stöðurit að einhverju leyti en fóru fljótt að gera “paper prototypes”. Unnið var í þeim fram á kvöld. Góður dagur í dag. Góða nótt <3

Dagur 4: fimmtudagur 28. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag ætlum við að gera pappírsfrumgerðir betur og byrja prófanir. Björgvin og Svana ætla að halda áfram með klasaritið. Anton ætlar að gera stöðuritin.

Dagur 5: föstudagur 29. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í gær gleymdist að gera kvölddagbók en við vorum uppi í skóla til 12 að tala við Gylfa um klasarit. Anton kláraði stöðuritin. Magga og Eva gerðu pappírsfrumgerðirnar og tekið var eitt viðtal um kvöldið. Svana og Björgvin komust mjög langt í klasaritum. Í dag ætla Björgvin og Svana að leggja lokahönd á klasaritin og við ætlum öll að klára skýrsluna.

Dagur 5: föstudagur 29. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag var hönnunarskýrslan kláruð og tekið saman helstu atriði. Allir stóðu sig mjög vel. Góða helgi!

Dagur 6: mánudagur 2. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag mættum við á fyrirlestur. Við ætlum að gera beinagrind af föllum og commentum fyrir hvert fall. Ætlum síðan að skipta okkur niður í hópa og byrja að útfæra model-klasana og mögulega eitthvað af hinum klösunum.