**Dagbók í verklegri**

Dagur 1: mánudagur 25. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag fer fram undirbúningur. Fyrst ætlum við að skoða leiðbeiningarnar saman og ákveða hvernig skal aðhafast. Við ætlum að gera notendahópagreiningu og síðan kröfulista í sameiningu út frá skjali. Þar á eftir ætlum við að vinna að notkunartilvikum út frá kröfum. Ætlum síðan að íhuga klasana

Dagur 1: mánudagur 25. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag var langur og strembinn vinnudagur. Eftir að eyða miklum tíma í pælingar og umræður komumst við loks af stað. Við byrjuðum á notendahópagreiningunni, síðan var farið í að búa til virknikröfulistann. Hann var kláraður og loks fínpússaður. Þar á eftir var skrifað niður meginklasa en það síðan sett “on hold”. Í lok dags var útfært öll 28 notkunartilvikin út frá virknikröfulistanum.

Dagur 2: þriðudagur 26. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag er planið að klára og fínpússa notkunartilvikin. Magga og Svana ætla að fara yfir helminginn og Börgvin og Eva hinn helminginn. Anton ætlar að gera nytsemis- og notendaupplifunarkröfur. Síðan ætla krakkarnir að vera duglegir og mæta í tima <3

Eftir tíma ætla allar að vinna saman í klösum og reyna að klára meirihlutann.

Quote of the day: “People say nothing is impossible, but I do nothing everyday“

Dagur 2: þriðudagur 26. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag einbeittum við okkur helst að notkunartilvikum. Gekk vel að gera þau. Verklag fór fram eins og tilgreint var áður. Kláruðum uppkast af nytsemiskröfum. Við hittum síðan Gylfa og ræddum málin. Góða nótt.

Dagur 3: miðvikudagur 27. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag ætlum við að fínpússa allar kröfur og klára þær. Síðan ætla Svana og Björgvin að gera klasana og rest ætlar að gera stöðurit ss. Eva, Anton og Magga. Pepp í daginn.

Quote of the day “Never do tomorrow what you can do today, procrastination is the thief of time” – UnKnOwN

Dagur 3: miðvikudagur 27. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag voru allar kröfur skilgreindar og kláraðar. Reynt var að gera klasarit og stöðurit. Klasarnir voru útfærðir að einhverju leyti og “attributes” þeirra af Svönu og Björgvin.

Magga, Anton og Eva gerðu stöðurit að einhverju leyti en fóru fljótt að gera “paper prototypes”. Unnið var í þeim fram á kvöld. Góður dagur í dag. Góða nótt <3

Dagur 4: fimmtudagur 28. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag ætlum við að gera pappírsfrumgerðir betur og byrja prófanir. Björgvin og Svana ætla að halda áfram með klasaritið. Anton ætlar að gera stöðuritin.

Dagur 5: föstudagur 29. nóvember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í gær gleymdist að gera kvölddagbók en við vorum uppi í skóla til 12 að tala við Gylfa um klasarit. Anton kláraði stöðuritin. Magga og Eva gerðu pappírsfrumgerðirnar og tekið var eitt viðtal um kvöldið. Svana og Björgvin komust mjög langt í klasaritum. Í dag ætla Björgvin og Svana að leggja lokahönd á klasaritin og við ætlum öll að klára skýrsluna.

Dagur 5: föstudagur 29. nóvember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag var hönnunarskýrslan kláruð og tekið saman helstu atriði. Allir stóðu sig mjög vel. Góða helgi!

Dagur 6: mánudagur 2. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag mættum við á fyrirlestur. Við ætlum að gera beinagrind af föllum og commentum fyrir hvert fall. Ætlum síðan að skipta okkur niður í hópa og byrja að útfæra model-klasana og mögulega eitthvað af hinum klösunum.

Dagur 6: mánudagur 2. desember, lok dags

Kæra dagbók, í dag fórum við í gegnum það að senda upplýsingar frá Data Layerinu uppí UI layerið. Þaðan náðum við að sækja upplýsingarnar í gegnum aðalskrá sem heitir NanAir.py

Sem sýnir Menu-inn. I am v proud of zee team. Við föttuðum ekkert hvernig við áttum að gera þetta fyrst en erum núna mikið jákvæðarri fyrir næstu dögum

Xoxo,

Gossip Girl

Dagur 7: þriðjudagur 3. desember, upphaf dags

Kæra dagbók,

Í dag ætlum við að halda áfram að forrita. Markmiðið í dag er að gera nokkur notkunartilvik í viðbót. Byrja á auðveldustu (t.d. Notkunartilvikin þar sem við birtum mismunandi upplýsingar frekar heldur en að bæta við eða breyta)

Í gær fundum við út að við þurfum að vinna í betri samskiptum, bæði með skipulagningu á hver gerir hvað í forritinu og með því að skrifa betri komment í forritinu. Þannig að annað markmið fyrir daginn í dag er að reyna að bæta okkur í því.

xoxo,

Gossip girl

Quote of the day:

Apparently “spite” is not an appropriate answer to “what motivates you?”

Another Quote of the day:

“I never make the same mistake twice. I make it like five or six time, you know just to be sure.”

Dagur 7: þriðjudagur 3. desember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag voru Magga & Eva að gera UI og hin þrjú voru að útfæra föll í LL og IO. Við lentum í import veseni en Arnar og Gylfi hjálpuðu okkur að laga það. Good nite.

Dagur 8: miðvikudagur 4. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag ætlum við að halda áfram að forrita og skipta niður verkefnum. Við erum nánast búin með “bæta við” en eigum eftir að gera villutékk á upplýsingum. Magga og Eva ætla að klára alla UI menus. Svana ætlar að halda áfram með StaffLL. Bjjörgvin ætlar að reyna að læra á tíma. Anton ætlar að klára að bæta við destinations og sér síðan til.

Quote of the day: “Hello world”

Dagur 8: miðvikudagur 4. desember, lok dags

Kæra dagbók. Eva og Magga héldu áfram með UI og gekk vel. Svana gerði nokkur föll í StaffMemberLL og StaffMemberIO. Björgvin var að laga csv skrárnar og “batmanast”. Anton kláraði að bæta við Destinations.

Dagur 9: fimmtudagur 5. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Ætlum að gera plana validation klasa í dag. Ætlum að klára að gera “create” föllin og skipuleggja skrárnar okkar.

Dagur 9: fimmtudagur 5. desember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag föttuðum við að við vildum útfæra “create” föllin öðruvísi og fórum að útfæra þau. Við komumst langt en lentum á vegg. Á morgun ætlum við að klára “validate” klasann og “create” föllin. Við unnum illa í dag og ætlum að standa okkur betur á morgun ☺

Dagur 10: föstudagur 6. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Anton og Eva ætla að gera validation klasann. Svana og Magga ætlar að laga “create” föllin. Björgvin ætlar að vinna með upplýsingar úr data layer fyrir vinnuferðir.

Dagur 10: föstudagur 6. desember, lok dags

Kæra dagbók. Byrjuðum á validation og náðum að birta sérstakan starfsmann og sérstakan áfangastað. “Create” föllin sem við vorum byrjuð á / búin með voru löguð. Björgvin náði að læra á tíma.

Dagur 11: mánudagur 9. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Um helgina náðum við að birta starfsmenn sem eru að vinna og ekki að vinna fyrir sérstakan dag. Í dag ætlar Svana að vinna að því að bæta við nýrri vinnuferð. Björgvin ætlar að vinna með að sjá stöðu flugvéla. Anton ætlar að vinna með að breyta áfangastöðum. Magga ætlar að vinna í Validation (for real tho). Eva ætlar að vinna í að birta vinnuferðir.

Quote of the day: “ while ( ! ( succeed = try() ); ”

Dagur 11: mánudagur 9. desember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag komst Magga langt með validation klasann. Svana er næstum búin með að bæta við vinnuferð. Breytingar eru komnar á gott ról hjá Antoni og Björgvin og höfum náð því í gegn. Birting á vinnuferðum er næstum kláruð hjá Evu.

Dagur 12: þriðudagur 10. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Það er stormur í dag svo við vinum hvort í sínu lagi. Í dag ætlar Björgvin að vinna í að birta vinnuferðir fyrir ákveðna viku og dag. Svana ætlar að vinna í að bæta við vinnuferðum og fínpússa kóða. Magga ætlar að vinna í ascii art og að sjá hvaða vinnuferðir eru fullmannaðar eða ekki. Eva ætlar að fara yfir main fallið og laga villur og við að birta flugvélar.

Dagur 12: þriðudagur 10. desember, lok dags

Kæra dagbók. Við náðum flestum okkar markmiðum og höldum áfram á morgun. Svana náði að bæta við vinnuferðum, Björgvin náði að klára einhver föll sem birta eftir viku og Eva náði að klára föllin í flugvéla LL og IO. Magga kláraði ascii art og kláraði fallið sem skoðar fullmönun og fínpússaði model klasa. Hún fór líka yfir allt sem er eftir o ger to-do list master.

<3 <3 <3

Dagur 12: þriðudagur 10. desember, upphaf dags

Kæra dagbók. Í dag erum við að vinna í lokasprettinum. Svana ætlar að reyna að klára fallið sem mannar flug, Anton og Magga eru að vinna með stöðu flugvéla. Eva ætlar að byra að vinna í hönnunarskýrslunni og klasaritinu. Börgvin ætlar að fínpússa kóða og bæta hann fyrir föll sem eru kláruð.

Dagur 12: þriðudagur 10. desember, lok dags

Kæra dagbók. Í dag náði Svana að klára fallið sem mannar vinnuferð í UI en á eftir að setja það í skrá. Eva náði að fínpússa föll og laga mikið í skýrslunni. Björgvin lagaði “create staff” fallið. Magga og Anton náðu að klára að skoða stöðu flugvéla.